**扬州市政管网有限公司**

**铁路泵站新上250KVA箱变工程及外接线路工程招标文件**

近期我公司根据铁路泵站改扩建需求，需拆除原160KVA变压器,新上一台250KVA箱变，其中涉及约190米的外接线路工程施工，为择优选择实施单位，现就铁路泵站将新上250KVA箱变工程及外接线路进行招标，具体要求如下：

**一、项目概况**

1、项目名称：铁路泵站将新上250KVA箱变工程及外接线路工程

2、项目内容：

（1）合同签订后，中标人提供供电线路专项方案设计（符合供电标准）。

（2）线路从铁路泵站南利用原过路管至江平路南侧。

（3）新建二根DN200电缆管道，电力井施工、新放YJV22-8.7/15KV-3\*70高压电缆约190米。

（4）新装250KVA箱变及箱变基础，接地敷设等、电缆试验并调试、管沟封堵等。

（5）低压电缆YJV-1-4\*185低压电缆采购及安装约80m（计2根）。

（6）具体以满足甲方要求，现场勘查为准

**二、技术要求**

1、具备国家及供电部门认可的相应生产资质。

2、电缆为江扬、宝胜、上上或同级别品牌。

3、中标单位须负责协助招标方与供电部门对接，保证招标方按计划送电。

**三、资质要求**

1、具备独立的法人资格；

2、投标人必须同时具备以下资质：①电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质②具有国家能源局或电监会颁发的承装类、承修类、承试类五级及以上电力设施许可证。

3、依法取得安全生产许可证；

4、项目经理资质：机电工程专业二级及以上注册建造师资格且具备有效的安全生产考核合格证B证。

**四、付款方式及质保要求**

1、通过招标方及电力主管部门验收合格、送电后由招标方支付审定价的95%，剩余5%为质保金，质保期满后付清。

2、本项目采用固定单价的形式结算，结算价为招标人确定的工作量乘以固定单价。

3、项目完成后质保期为1年，质保期从设备安装验收合格之日起计算。

4、在质保期内如出现因设备质量问题或者更换部件造成的设备故障引起的返工维修或更换，返工所发生的费用由投标人承担。

**五、投标文件要求**

提供但不限于以下加盖公章复印件材料一套：营业执照、法人委托书及委托人身份证、类似工程业绩证明、相应的资质证明等。投标文件应密封封装，封面上应写明投标项目名称及投标单位的名称，封面及密封处应加盖企业印章，并经企业法定代表人签字或盖章。**未按上述规定提交的投标文件，将被视为无效，并原封退还给投标单位。**投标文件必须包含投标函、法定代表人授权委托书、加盖企业公章的营业执照复印件、有效的资质证书、类似业绩证明、投标报价清单及其他评审所需的材料。

**六、报价要求**

1、本项目的最高限价为人民币叁拾伍万元整（350000.00￥元），投标人的投标报价超过该最高限价为无效投标。

2、总价及明细组成报价。同时投标人对本项目只能有一个报价，我公司不接受有选择的报价。

**七、比选方式及原则**

1、投标比选文件收到后，由评标小组对投标文件进行评选，监督小组全程参与，采用综合评分法确定中标单位。若招标文件发布次数达到两次，且潜在的投标人少于三家，则招标人有权进行议价模式。

2、具体评分标准如下:

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序推荐3名中标候选人。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 评分标准 |
| 价 格  （40分） | 以所有进入详细评审的投标人的评标价计算算术平均值（如投标人超过5家（含5家），去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）作为基准价，基准价得满分40分，每高基准价1%扣0.5分，每低基准价1%的扣0.3分，扣完为止；不足1%的，按插入法计算，保留两位小数。 |
| 施工方案  （50分） | 1、施工总体部署0-5分；  2、结合本项目特点的针对性措施0-10分；  3、主要分部分项施工方法0-10分；  4、质量安全保证体系及措施0-5分；  5、施工进度计划及工期保证措施0-5分；  6、施工平面布置图0-5分；  7、为完成本招标项目需制定的其它措施或方案等0-5分；  8、项目组织结构和项目人员配制情况比较0-5分。 |
| 业绩（8分） | 投标企业自 2018年 1 月 1 日以来承担过类似供电工程的，有一项得2分，满分8分。  业绩应提供以下资料的复印件加盖供应商公章（原件备查）；合同。 |
| 管理体系（2分） | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书（有效期内）、ISO14001环境管理体系认证证书（有效期内）、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书（有效期内），有一个得1分，最多得2分。（提供认证体系证书复印件加盖投标人公章，原件备查） |
| 总分（100分） |  |

3、投标文件的澄清和补正

⑴、在评标过程中，评标小组可以要求投标人用面谈或书面回复的形式对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致的内容作必要的澄清或者说明，或者对细微偏差进行补正。

⑵、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正和招标人依本招标文件规定要求再次报价的除外）。投标人的澄清、说明和补正均应采用书面形式，经投标人的法定代表人或其授权代表签字后作为投标文件的组成部分。

**八、定标**

招标人依据评标小组对投标文件的评审和排名情况，确定中标候选人，招标人须确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

**九、投标文件的提交方式、时间及地点**

1、提交方式：文件按要求密封，直接送达。

2、提交地点：扬州市广陵区汤汪路183号扬州市政管网有限公司工程处

3、联系人：唐国平 联系电话：18952758211

4、提交截止时间：2021年10月20 日 下午17：30

5、参加投标企业的文件一概不退，资料封存归档。