# 扬州市政管网有限公司泵站泵池清淤项目招标文件

一. 项目概况

1、招标人：扬州市政管网有限公司

2、项目名称：扬州市政管网有限公司泵站泵池清淤工程

3、项目地点：扬州市政管网有限公司春江路泵站，吴洲路泵站，胖南湖泵站，华声路泵站，肖家泵站，花园路泵站，施沙路泵站和蒋王泵站等。

二.资格要求

1、投标人资质等级要求：在中华人民共和国注册合法企业具有独立企业法人资格，具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

2、投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3、投标人须承诺近三年内单位或法定代表人未被有关部门行政处罚、通报等被禁止或限制参加工程建设项目投标，且未尚在禁止期限内的；

4、投标人近三年内未发生安全生产责任事故的；

5、不接受联合体投标；

6、不接受同一法人或隶属同一集团的公司投标。

三.工作量及工程造价

按实计量，结算总价预计45万元。

四．工期要求：7天/座泵站。

五．报价形式：泵池水下方淤泥单价（元/立方）

六．结算方式：固定单价，结算价格=中标单价（元/立方）\*工作量，工作量需双方签字确认。

七．最高限价：290元/立方，包含清淤、脱水、10公里淤泥外运费用、管理费和利润，不包括电费，电源由甲方提供。

八．评分标准

本次招标采用综合评标法

总分100分，其中报价60分;方案10分：全面、深度、合理为优得10分，较好得8分，一般得6分；综合实力10分：投入的脱水固化设备有1个得5分，最多得10分；业绩20分：近3年（2018年1月1日以来，以合同签订日期为主）做过类似清淤业绩的有一个加5分，最多得20分；

报价得分（60分）计算方式：以所有有效单位报价的平均价为基准价，与评标基准价相同的，得60分，并以此为基数，进行下面各项的打分；每高基准价1％，在60分基础上扣0.6分；每低基准价1％，在60分的基础上扣0.3分；达不到1％的按插入法计算，保留小数点后二位数字，小数点后第三位数字“四舍五入”。

注：评分标准中要求提供原件的，投标人须提供相关原件或公证件备查，否则与之对应项不得分。

**本次招标由我公司评标小组组织评标。**确定中标候选人：①按照投标单位得分（最高分）确定中标候选人；②得分相同时，报价低的优先，若报价相同，由评标小组按照企业资质择优选定。

九. 验收:我公司组织人员对每个泵站进行现场验收，同时验收竣工资料并出具竣工验收证明书,附经甲方确认的泵池清淤量报告(格式见附表)

十.付款条件：工程通过竣工验收，中标单位提供清淤量成果报告并通过审计后，招标单位一次性付款。

十一. **招标文件要求：**

1、投标文件须响应本公告相关要求，否则作废标处理；

2、密封处理并加盖骑缝章；

3、需提供公司营业执照、相关资质许可文件、法人授权委托书及项目负责人相关资质证明应放入投标文件（除涉及评分标准得分项以外的材料均可复印件加盖公章）；

4、 投标文件递交截止时间：2021年4月7日下午5：00，地址：扬州市广陵区汤汪路183号（扬州市政管网有限公司生产运行处）。超过投标截止时间递交的投标文件招标人将不予接收。

联系电话：13511763285 联系人：卫安 邮编：225000

**附件1、泵站泵池清淤量统计表**

|  |  |
| --- | --- |
| 泵站名称 |  |
| 泵池清淤总量 |  |
| 备注 | 清淤前后及污泥运输照片 |
| 甲方现场负责人签字： |  |
| 施工方现场负责人签字： |  |